Universidad Politécnica Internacional

Escuela de Ingeniería Informática

Bitácora de trabajo Proyecto

| Nombre del Facilitador: | Randolph Francisco Vega Ramírez |
| --- | --- |
| Nombre del curso: | Análisis de Sistemas II |
| Fecha actual: | 2/7/2026 |
| Nombre y dos apellidos del líder: | Arce Barquero Oscar Daniel |
| Nombre y dos apellidos de los integrantes del equipo: | 1.Arce Barquero Oscar Daniel 2.Castro Jirón David Josué 3.Quesada Salazar Daniel 4.Valerio Chavez José Antonio |

ASUNTOS TRATADOS: (describir claramente qué se asigna y a quién y qué no se cumple y quién no cumplió)

Fecha: 13/06/2026

ASUNTOS TRATADOS:
Primera reunión del equipo. Se revisó el enunciado del proyecto y se acordó trabajar en una "Plataforma de Gestión de Proyectos Académicos en Equipos (PGPAE)". Se definieron los roles

Fecha: 15/06/2026

ASUNTOS TRATADOS:

Se acordó hacerlo en base al colegio Técnico Profesional San Isidro de Heredia, lo cual indica que el trabajo va a ser realizado sobre un escenario real y no ficticio

Fecha: 17/06/2026

ASUNTOS TRATADOS:
Segunda reunión. Se inició el documento base en Word para la primera entrega

Fecha: 19/06/2026

ASUNTOS TRATADOS:
Se creó el repositorio de GitHub que será utilizado durante el cuatrimestre para gestionar los avances del proyecto

Fecha: 20/06/2026

ASUNTOS TRATADOS:
Reunión para crear las historias de usuario. El equipo trabajó en conjunto para definir 15 historias (HU-01 a HU-15) con sus criterios de aceptación. Se priorizaron en Alta, Media y Baja.

Fecha: 24/06/2026

ASUNTOS TRATADOS:
Revisión de avances. José completó el análisis del problema. David y Daniel presentaron los diagramas de casos de uso iniciales. Se realizó la estimación de puntos de historia.

Fecha: 25/06/2026

ASUNTOS TRATADOS:
Revisión durante la clase de lo expuesto por el profesor, se restructuran ciertos aspectos del proyecto al igual que se evacuan ciertas dudas con el profe

Fecha: 27/06/2026

ASUNTOS TRATADOS:
Reunión para el refinamiento de requisitos. Se definieron los requisitos funcionales (RF-01 a RF-15) y no funcionales (RNF-01 a RNF-10). Se completan los diagramas de casos de uso mejorados. Se revisó la coherencia entre historias, diagramas y requisitos.

Fecha: 30/06/2026

ASUNTOS TRATADOS:
Se revisó el documento completo (portada, introducción, objetivos, análisis, actores, historias, priorización, estimaciones, diagramas, requisitos). Se verificó formato y ortografía. Todo listo para la entrega del 02/07. Todos los integrantes revisan la bitácora y contenido de la entrega.

ACUERDOS TOMADOS:

| Tarea asignada | Responsable de realizarla | Fecha en que debe entregarla |
| --- | --- | --- |
| Investigación inicial del proyecto | Todos | 12/06/2026 |
| Definir proyecto y roles | Todos | 13/06/2026 |
| Iniciar documento base y repositorio Git | Oscar | 17/6/2026 |
| Redactar introducción, contexto y justificación | José, Oscar | 17/06/2026 |
| Investigar y documentar metodología Scrum | David, Daniel | 17/06/2026 |
| Crear 15 historias de usuario | Todos | 20/06/2026 |
| Priorizar el Product Backlog | Todos | 20/06/2026 |
| Elaborar diagramas de casos de uso iniciales | Daniel, David | 24/06/2026 |
| Estimar puntos de historia | Todos | 24/06/2026 |
| Refinar requisitos funcionales | José y Daniel | 27/06/2026 |
| Refinar requisitos no funcionales | David, Oscar | 27/06/2026 |
| Elaborar diagramas de casos de uso mejorados | Daniel, José | 27/06/2026 |
| Revisión final del documento | Oscar (coordina), todos (revisan) | 30/06/2026 |
| Primera Entrega | Oscar | 2/07/2026 |